PRELEVIA

Service de Prélèvement à Domicile — Abidjan, Côte d'Ivoire

GUIDE TECHNIQUE BACK-OFFICE WEB

Développement complet pas à pas

| 🖥️ Back-office Web | 🤖 OCR Bulletins | 🛡️ Workflow Assurances | 📊 Rapports Temps réel |
| --- | --- | --- | --- |

Version 1.0  |  Mars 2026  |  Document Confidentiel

# SOMMAIRE

# INTRODUCTION

Ce guide couvre le développement complet du back-office web de Prelevia, la plateforme d'administration centrale du service de prélèvement à domicile. Il est structuré en 7 phases progressives, de la configuration initiale jusqu'au déploiement en production.

Le back-office est l'interface utilisée par l'équipe administrative pour gérer les dossiers patients, piloter le workflow assurance, suivre les paiements, coordonner les agents sur le terrain et générer les rapports opérationnels.

Ce guide suppose des connaissances de base en JavaScript/TypeScript, Node.js et React. La stack choisie est optimisée pour un développeur solo ou une petite équipe.

# PHASE 0 — PRÉPARATION & CHOIX TECHNIQUES

## 0.1 Stack Technologique Recommandée

La stack suivante est sélectionnée pour sa pertinence au contexte Prelevia : budget maîtrisé, déploiement rapide, et écosystème adapté à un développeur solo.

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + Vite + TypeScript | Rapide, composants réutilisables, typage fort |
| Styling | Tailwind CSS | Productivité élevée, cohérence visuelle |
| State Management | Zustand | Simple, léger, parfait pour ce projet |
| Backend / API | Node.js + Express | REST API claire, évolutif, grande communauté |
| Base de données | PostgreSQL | Relations complexes patients/examens/assurances |
| ORM | Prisma | Schéma typé, migrations propres et versionées |
| Authentification | JWT + bcrypt | Sécurité sessions admin sans complexité excessive |
| OCR | Google Vision API | Meilleure précision sur documents médicaux francophones |
| SMS | Twilio | API fiable, support Côte d'Ivoire |
| Stockage fichiers | AWS S3 ou Supabase | Bulletins, cartes assurance, CNI — accès sécurisé |
| Temps réel | Socket.io | Suivi agent en direct sur le dashboard |
| Hébergement | Railway ou VPS OVH | Budget maîtrisé, datacenter Paris proche CI |
| Carte | Leaflet.js | Open source, gratuit, parfait pour Abidjan |

## 0.2 Structure des Dossiers

Adoptez cette architecture dès le départ. Elle sépare clairement frontend, backend et types partagés.

prelevia-backoffice/

├── client/                    # Frontend React

│   ├── src/

│   │   ├── components/        # Composants réutilisables (boutons, modales...)

│   │   ├── pages/             # Pages du backoffice (Dashboard, Patients...)

│   │   ├── store/             # Zustand stores (état global)

│   │   ├── hooks/             # Hooks personnalisés

│   │   ├── services/          # Appels API axios

│   │   └── types/             # Types TypeScript partagés

├── server/                    # Backend Node.js

│   ├── src/

│   │   ├── routes/            # Routes Express par module

│   │   ├── controllers/       # Logique métier

│   │   ├── middlewares/       # Auth, validation, erreurs

│   │   ├── services/          # OCR, SMS, Mobile Money, S3

│   │   └── prisma/            # Schéma BDD + migrations

└── shared/                    # Types partagés frontend/backend

## 0.3 Installation des Dépendances

# === FRONTEND ===

npm create vite@latest client -- --template react-ts

cd client

npm install tailwindcss zustand axios react-router-dom

npm install socket.io-client react-leaflet leaflet recharts

npm install @types/leaflet

# === BACKEND ===

mkdir server && cd server && npm init -y

npm install express prisma @prisma/client bcrypt jsonwebtoken

npm install socket.io dotenv cors multer

npm install @google-cloud/vision aws-sdk twilio

npm install -D typescript ts-node nodemon @types/express @types/node

## 0.4 Variables d'Environnement

# server/.env

DATABASE_URL="postgresql://user:password@localhost:5432/prelevia"

JWT_SECRET="prelevia_secret_ultra_securise_2026"

AWS_ACCESS_KEY_ID=votre_cle

AWS_SECRET_ACCESS_KEY=votre_secret

S3_BUCKET_NAME=prelevia-documents

GOOGLE_VISION_API_KEY=votre_cle_vision

TWILIO_ACCOUNT_SID=votre_sid

TWILIO_AUTH_TOKEN=votre_token

TWILIO_PHONE_NUMBER=+1xxx

PORT=3001

# PHASE 1 — BASE DE DONNÉES (SCHÉMA PRISMA)

La base de données est la fondation de tout le système. Un schéma mal conçu ici coûte des semaines de corrections plus tard. Prenez le temps de bien modéliser avant de coder.

## 1.1 Entités Principales

| Entité | Rôle | Relations clés |
| --- | --- | --- |
| User | Admins et gestionnaires du back-office | Aucune relation directe patient |
| Agent | Techniciens terrain itinérants | Missions, Stock, Revenus |
| Patient | Clients du service Prelevia | Dossiers, Assurance |
| Dossier | Coeur du système — prescriptions | Patient, Examens, Mission, Paiements |
| ExamenCatalogue | Référentiel des 50+ examens disponibles | Utilisé dans Examen |
| Examen | Examen prescrit dans un dossier spécifique | Dossier, Catalogue |
| Assurance | Référentiel assureurs partenaires | Patient |
| Mission | Visite d'un agent chez un patient | Agent, Dossiers |
| Paiement | Encaissement après prélèvement | Dossier |
| StockAgent | Inventaire matériel par agent | Agent |
| Revenu | Historique rémunération agents | Agent |

## 1.2 Schéma Complet Prisma

// server/prisma/schema.prisma

generator client {

provider = "prisma-client-js"

}

datasource db {

provider = "postgresql"

url      = env("DATABASE_URL")

}

model User {

id        String   @id @default(cuid())

email     String   @unique

password  String

nom       String

role      Role     @default(ADMIN)

createdAt DateTime @default(now())

}

enum Role { SUPER_ADMIN  ADMIN  COORDINATEUR  COMPTABLE }

model Patient {

id            String     @id @default(cuid())

ref           String     @unique  // PRV-001

nom           String

prenom        String

telephone     String

commune       String

assuranceId   String?

assurance     Assurance? @relation(fields:[assuranceId], references:[id])

numCarte      String?

dossiers      Dossier[]

createdAt     DateTime   @default(now())

}

model Dossier {

id               String          @id @default(cuid())

ref              String          @unique  // PRX-2026-001

patientId        String

patient          Patient         @relation(fields:[patientId], references:[id])

statut           DossierStatut   @default(EN_ATTENTE)

statutAssurance  AssuranceStatut?

ocrSource        OcrSource       @default(MANUAL)

bulletinUrl      String?

carteAssuranceUrl String?

cniUrl           String?

examens          Examen[]

missionId        String?

mission          Mission?        @relation(fields:[missionId], references:[id])

paiements        Paiement[]

createdAt        DateTime        @default(now())

}

enum DossierStatut  { EN_ATTENTE PRET_PRELEVEMENT PRELEVEMENT_FAIT PAYE ARCHIVE }

enum AssuranceStatut { DOCS_COLLECTES SOUMIS_LABO EN_VALIDATION VALIDE_TOTAL VALIDE_PARTIEL REFUSE }

enum OcrSource       { AUTO PATIENT AGENT MANUAL }

model Examen {

id          String          @id @default(cuid())

dossierId   String

dossier     Dossier         @relation(fields:[dossierId], references:[id])

catalogueId String

catalogue   ExamenCatalogue @relation(fields:[catalogueId], references:[id])

tarif       Int

couvert     Boolean?

quotePart   Int?

}

model ExamenCatalogue {

id        String   @id @default(cuid())

nom       String   @unique

code      String   @unique  // NFS, GLY, TSH...

categorie String

tarifMin  Int

tarifMax  Int

typesTube String

examens   Examen[]

}

model Mission {

id       String        @id @default(cuid())

ref      String        @unique

agentId  String

agent    Agent         @relation(fields:[agentId], references:[id])

dossiers Dossier[]

date     DateTime

statut   MissionStatut @default(PLANIFIEE)

latitude Float?

longitude Float?

}

enum MissionStatut { PLANIFIEE EN_ROUTE ARRIVEE PRELEVEMENT_FAIT TERMINEE }

model Paiement {

id         String         @id @default(cuid())

dossierId  String

dossier    Dossier        @relation(fields:[dossierId], references:[id])

montant    Int            // en XOF

mode       ModePaiement

statut     PaiementStatut @default(EN_ATTENTE)

reference  String?

encaisseA  DateTime?

}

enum ModePaiement  { CASH ORANGE_MONEY MTN_MONEY WAVE VIREMENT }

enum PaiementStatut { EN_ATTENTE CONFIRME ECHEC }

model Agent {

id       String      @id @default(cuid())

nom      String

prenom   String

telephone String     @unique

commune  String

statut   AgentStatut @default(ACTIF)

missions Mission[]

stocks   StockAgent[]

revenus  Revenu[]

}

enum AgentStatut { ACTIF INACTIF SUSPENDU }

model StockAgent {

id          String   @id @default(cuid())

agentId     String

agent       Agent    @relation(fields:[agentId], references:[id])

materiau    String

quantite    Int

seuilAlerte Int      @default(10)

}

model Assurance {

id              String    @id @default(cuid())

nom             String    @unique

tauxCouverture  Int

delaiValidation String

patients        Patient[]

}

## 1.3 Migration et Seed

# Appliquer le schéma

npx prisma migrate dev --name init

npx prisma generate

# Vérifier la BDD dans le navigateur

npx prisma studio

# Lancer le seed (données de test)

npx prisma db seed

# PHASE 2 — BACKEND API NODE.JS

## 2.1 Serveur Express Principal

// server/src/index.ts

import express from 'express'

import cors from 'cors'

import http from 'http'

import { Server } from 'socket.io'

const app = express()

const server = http.createServer(app)

export const io = new Server(server, { cors: { origin: '*' } })

app.use(cors())

app.use(express.json({ limit: '10mb' }))

// Routes

app.use('/api/auth',      authRoutes)

app.use('/api/patients',  patientsRoutes)

app.use('/api/dossiers',  dossiersRoutes)

app.use('/api/agents',    agentsRoutes)

app.use('/api/missions',  missionsRoutes)

app.use('/api/paiements', paiementsRoutes)

app.use('/api/stock',     stockRoutes)

app.use('/api/rapports',  rapportsRoutes)

// WebSocket — position agent temps réel

io.on('connection', (socket) => {

socket.on('agent:position', (data) => {

io.emit('agent:position:update', data)

})

})

server.listen(process.env.PORT || 3001)

## 2.2 Endpoints à Développer

| Module | Méthode | Route | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth | POST | /api/auth/login | Connexion admin — retourne JWT |
| Auth | GET | /api/auth/me | Profil utilisateur connecté |
| Patients | GET | /api/patients | Liste avec filtres et pagination |
| Patients | POST | /api/patients | Créer un nouveau patient |
| Patients | GET | /api/patients/:id | Détail patient + dossiers |
| Dossiers | POST | /api/dossiers | Créer dossier avec upload |
| Dossiers | POST | /api/dossiers/ocr | Upload bulletin → OCR → examens |
| Dossiers | PATCH | /api/dossiers/:id/assurance | Avancer étape workflow assurance |
| Dossiers | PATCH | /api/dossiers/:id/examens | Saisir couverture par examen |
| Agents | GET | /api/agents | Liste agents avec stats |
| Missions | POST | /api/missions | Créer et assigner mission |
| Missions | PATCH | /api/missions/:id/statut | Mettre à jour statut mission |
| Paiements | POST | /api/paiements | Enregistrer encaissement |
| Stock | GET | /api/stock/alertes | Articles sous seuil d'alerte |
| Rapports | GET | /api/rapports/kpis | Dashboard KPIs temps réel |
| Rapports | GET | /api/rapports/ca | Chiffre d'affaires par période |

## 2.3 Middleware d'Authentification JWT

// server/src/middlewares/auth.ts

import jwt from 'jsonwebtoken'

export const authMiddleware = (req, res, next) => {

const token = req.headers.authorization?.split(' ')[1]

if (!token) return res.status(401).json({ error: 'Token manquant' })

try {

const payload = jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET!)

req.user = payload

next()

} catch {

return res.status(401).json({ error: 'Token invalide' })

}

}

// Contrôle des rôles

export const requireRole = (roles: string[]) => (req, res, next) => {

if (!roles.includes(req.user.role))

return res.status(403).json({ error: 'Accès refusé' })

next()

}

## 2.4 Service OCR — Coeur du Système

L'OCR est le module différenciateur de Prelevia. Il doit détecter les examens sur un bulletin scanné ou photographié et les matcher avec le catalogue.

// server/src/services/ocr.ts

import vision from '@google-cloud/vision'

const client = new vision.ImageAnnotatorClient()

// Catalogue des examens reconnus automatiquement

const EXAMENS_CONNUS = [

'NFS', 'Numération Formule', 'Glycémie', 'Glucose',

'TSH', 'T4 libre', 'T3', 'HbA1c', 'Hémoglobine glyquée',

'Bilan lipidique', 'Cholestérol', 'Triglycérides', 'LDL', 'HDL',

'Bilan rénal', 'Créatinine', 'Urée', 'ECBU',

'ASAT', 'ALAT', 'Bilan hépatique', 'GGT', 'Bilirubine',

'Acide urique', 'Ionogramme', 'Sodium', 'Potassium'

]

export async function analyserBulletin(imageUrl: string) {

// 1. Extraction du texte brut

const [result] = await client.textDetection(imageUrl)

const texte = result.textAnnotations?.[0]?.description || ''

// 2. Détection des examens

const examensDetectes: string[] = []

const upperTexte = texte.toUpperCase()

EXAMENS_CONNUS.forEach(examen => {

if (upperTexte.includes(examen.toUpperCase())) {

examensDetectes.push(examen)

}

})

// 3. Retour structuré

return {

texteBrut: texte,

examensDetectes,

confidence: examensDetectes.length > 0 ? 'high' : 'low',

source: 'auto'

}

}

## 2.5 Calcul Part Patient — Formule Prelevia

// server/src/services/calcul.ts

// FORMULE OFFICIELLE PRELEVIA

// Part patient = (Σ examens COUVERTS × 20%) + Σ examens NON COUVERTS

export function calculerPartPatient(examens) {

let totalFacture = 0

let partAssurance = 0

let partPatient = 0

examens.forEach(examen => {

totalFacture += examen.tarif

if (examen.couvert === true) {

partAssurance += Math.round(examen.tarif * 0.80)

partPatient   += Math.round(examen.tarif * 0.20)

} else {

partPatient   += examen.tarif  // 100% charge patient

}

})

return { totalFacture, partAssurance, partPatient }

}

// Exemple : NFS 4500 (couvert) + Glycémie 3000 (couverte) + Lipidique 7500 (non couvert)

// partAssurance = (4500 + 3000) * 80% = 6000 XOF

// partPatient   = (4500 + 3000) * 20% + 7500 = 9000 XOF

// totalFacture  = 15000 XOF

## 2.6 Service SMS — Reçu Automatique

// server/src/services/sms.ts

import twilio from 'twilio'

const client = twilio(

process.env.TWILIO_ACCOUNT_SID,

process.env.TWILIO_AUTH_TOKEN

)

export async function envoyerRecuSMS(telephone: string, montant: number, ref: string) {

await client.messages.create({

body: `Prelevia ✅ Prélèvement confirmé. Reçu ${ref}. ` +

`Montant : ${montant.toLocaleString()} XOF. Merci !`,

from: process.env.TWILIO_PHONE_NUMBER,

to: telephone

})

}

export async function envoyerNotificationPatient(telephone: string, message: string) {

await client.messages.create({

body: `Prelevia — ${message}`,

from: process.env.TWILIO_PHONE_NUMBER,

to: telephone

})

}

# PHASE 3 — FRONTEND BACK-OFFICE REACT

## 3.1 Charte Graphique

Le back-office utilise les couleurs officielles Prelevia, identiques au prototype de référence.

| Usage | Couleur HEX | Description |
| --- | --- | --- |
| Fond sidebar | #064D40 | Vert foncé — couleur principale Prelevia |
| Nav item actif | #0A6E5C | Vert moyen — surbrillance |
| Accent / badges | #F4A726 | Orange Prelevia — CTA et alertes |
| Fond page principale | #f0f5f4 | Vert très clair — reposant |
| Fond cartes | #FFFFFF | Blanc pur |
| Texte principal | #1A2B26 | Quasi-noir verdâtre |
| Texte secondaire | #5C7A74 | Gris-vert doux |
| Succès | #2CB67D | Vert confirmation |
| Danger / erreur | #E05C5C | Rouge alerte |

## 3.2 Configuration Routing (React Router v6)

// client/src/App.tsx

import { BrowserRouter, Routes, Route, Navigate } from 'react-router-dom'

function App() {

return (

<BrowserRouter>

<Routes>

<Route path='/login' element={<LoginPage />} />

<Route path='/' element={<PrivateRoute><Layout /></PrivateRoute>}>

<Route index element={<Navigate to='/dashboard' />} />

<Route path='dashboard'  element={<DashboardPage />} />

<Route path='patients'   element={<PatientsPage />} />

<Route path='patients/:id' element={<PatientDetailPage />} />

<Route path='assurances' element={<AssurancesPage />} />

<Route path='paiements'  element={<PaiementsPage />} />

<Route path='agents'     element={<AgentsPage />} />

<Route path='missions'   element={<MissionsPage />} />

<Route path='stock'      element={<StockPage />} />

<Route path='rapports'   element={<RapportsPage />} />

</Route>

</Routes>

</BrowserRouter>

)

}

## 3.3 Navigation Sidebar

// client/src/components/Sidebar.tsx

const NAV_ITEMS = [

// Section Menu

{ id: 'dashboard',  icon: '📊', label: 'Tableau de bord',   section: 'Menu' },

{ id: 'patients',   icon: '👥', label: 'Dossiers patients', badge: null },

{ id: 'assurances', icon: '🛡️', label: 'Assurances',        badge: 3 },

{ id: 'paiements',  icon: '💳', label: 'Paiements' },

// Section Terrain

{ id: 'agents',     icon: '🏍️', label: 'Agents',            section: 'Terrain' },

{ id: 'missions',   icon: '📍', label: 'Missions live' },

{ id: 'stock',      icon: '🧪', label: 'Stock matériel' },

// Section Analyse

{ id: 'rapports',   icon: '📈', label: 'Rapports',          section: 'Analyse' },

]

// Couleurs sidebar

const styles = {

sidebar:     'bg-[#064D40] text-white',

navItem:     'text-white/55 hover:bg-white/7 hover:text-white',

navItemActive: 'bg-[#0A6E5C] text-white',

badge:       'bg-[#F4A726] text-[#064D40] text-xs font-bold px-2 rounded-full',

}

## 3.4 Page Dashboard — KPIs Temps Réel

La première page vue par l'administrateur. Elle affiche les métriques clés en temps réel.

| KPI Card | Donnée affichée | Source API |
| --- | --- | --- |
| Patients du jour | Nb dossiers créés aujourd'hui | GET /api/rapports/kpis |
| CA du jour (XOF) | Somme encaissements confirmés | GET /api/rapports/kpis |
| Missions actives | Agents EN_ROUTE ou ARRIVEE | GET /api/rapports/kpis |
| Assurances en attente | Dossiers DOCS_COLLECTES | GET /api/rapports/kpis |
| Taux OCR auto (%) | % dossiers source = AUTO | GET /api/rapports/kpis |
| Alertes stock | Articles sous seuil d'alerte | GET /api/stock/alertes |

## 3.5 Module Dossiers Patients — Flux OCR

C'est le module le plus complexe. Développez-le dans cet ordre précis :

- Liste patients avec recherche, filtres par statut et pagination

- Modale de création avec upload bulletin et animation OCR

- Traitement OCR : envoi API → animation scan → affichage examens détectés

- Confirmation ou correction des examens par l'admin

- Page détail dossier avec historique complet

- Workflow assurance intégré (voir Phase 4)

// Logique OCR dans la modale de création

type OcrStep = 'idle' | 'uploading' | 'scanning' | 'results' | 'confirmed'

function ModalCreationDossier() {

const [ocrStep, setOcrStep] = useState<OcrStep>('idle')

const [examensDetectes, setExamensDetectes] = useState([])

const handleUpload = async (file: File) => {

setOcrStep('uploading')

const formData = new FormData()

formData.append('bulletin', file)

setOcrStep('scanning')  // Afficher animation de scan

const result = await api.post('/dossiers/ocr', formData)

setExamensDetectes(result.data.examensDetectes)

setOcrStep('results')   // Afficher les examens détectés

}

// États d'animation OCR à implémenter :

// 'idle'      → Zone de drop avec icône upload

// 'uploading' → Barre de progression

// 'scanning'  → Animation scan verte animée

// 'results'   → Liste examens détectés (cochables)

// 'confirmed' → Badge vert OCR réussi

}

# PHASE 4 — MODULE ASSURANCES (WORKFLOW 5 ÉTAPES)

Le module assurance est le second différenciateur de Prelevia. Il accélère la soumission des dossiers en collectant les documents dès la prise de RDV via l'app patient.

## 4.1 Workflow Assurance — 5 Étapes

| Étape | Statut | Acteur | Action requise |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCS_COLLECTES | Admin | Documents reçus via app patient. Transmettre au labo. |
| 2 | SOUMIS_LABO | Admin | Labo a reçu les docs. Confirmer soumission portail assureur. |
| 3 | EN_VALIDATION | Assureur | En attente de la décision. Aucune action admin. |
| 4 | VALIDE_TOTAL | Admin | Tous les examens couverts. Saisir validation. |
| 4b | VALIDE_PARTIEL | Admin | Saisir couverture examen par examen + montant patient. |
| 5 | Encaissement | Agent | L'agent voit le montant exact dans son app et encaisse. |

## 4.2 Vue Kanban Assurances

// Colonnes Kanban à implémenter

const COLONNES = [

{ key: 'DOCS_COLLECTES',  titre: '📄 Documents reçus',       couleur: '#3B82F6' },

{ key: 'SOUMIS_LABO',     titre: '🏥 Soumis au labo',        couleur: '#F59E0B' },

{ key: 'EN_VALIDATION',   titre: '⏳ En validation',          couleur: '#8B5CF6' },

{ key: 'VALIDE_TOTAL',    titre: '✅ Couverture totale',      couleur: '#10B981' },

{ key: 'VALIDE_PARTIEL',  titre: '⚠️ Couverture partielle',   couleur: '#F97316' },

]

// Pour chaque dossier en colonne VALIDE_PARTIEL,

// afficher la grille de saisie examen par examen :

examens.map(examen => (

<div key={examen.id}>

<span>{examen.nom} — {examen.tarif} XOF</span>

<select onChange={e => saisirCouverture(examen.id, e.target.value)}>

<option value='true'>Couvert</option>

<option value='false'>Non couvert</option>

</select>

{examen.couvert && <input type='number' placeholder='Montant couvert XOF' />}

</div>

))

## 4.3 Assureurs Partenaires Cibles

| Assureur | Type | Taux couverture | Délai validation | Mode soumission |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUGEFCI | Mutuelle fonctionnaires | 40 – 60% | 24 – 48h | Portail web + physique |
| CNPS | Sécurité sociale | 45% | 48 – 72h | Portail CNPS en ligne |
| NSIA Santé | Assurance privée | 60 – 80% | 24 – 72h | Email + portail |
| Sanlam CI | Assurance privée | 50 – 70% | 24h | Portail partenaire |
| Allianz CI | Assurance privée | 50 – 75% | 48h | Plateforme Allianz |

# PHASE 5 — MODULES COMPLÉMENTAIRES

## 5.1 Module Paiements

Enregistrement et suivi de tous les encaissements effectués par les agents sur le terrain.

| Scénario | Part patient | Mode |
| --- | --- | --- |
| Sans assurance | 100% du total examens | Cash ou mobile money |
| Assurance validée avant visite | (20% examens couverts) + examens non couverts | Cash ou mobile money |
| Assurance validée après visite | Idem dès réception décision assureur | Notification app → paiement |
| Validation partielle | 20% sur couverts + 100% sur non couverts | Cash ou mobile money |

Modes de paiement à gérer dans le système : Cash, Orange Money, MTN Mobile Money, Wave, Virement bancaire.

## 5.2 Module Agents & Missions Live

Carte interactive Leaflet centrée sur Yopougon, Abidjan (coordonnées : 5.354°N, 4.005°O). Les positions des agents se mettent à jour via Socket.io.

// client/src/pages/MissionsPage.tsx

import { MapContainer, TileLayer, Marker, Popup } from 'react-leaflet'

import { socket } from '../services/socket'

function CarteMissionsLive() {

const [positions, setPositions] = useState({})

useEffect(() => {

socket.on('agent:position:update', (data) => {

setPositions(prev => ({ ...prev, [data.agentId]: data }))

})

return () => { socket.off('agent:position:update') }

}, [])

return (

<MapContainer

center={[5.354, -4.005]}  // Yopougon, Abidjan

zoom={13}

style={{ height: '500px' }}

>

<TileLayer url='https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png' />

{Object.values(positions).map((agent: any) => (

<Marker key={agent.agentId} position={[agent.lat, agent.lng]}>

<Popup>{agent.nomAgent} · Mission #{agent.missionRef}</Popup>

</Marker>

))}

</MapContainer>

)

}

## 5.3 Module Stock Matériel

Inventaire du kit standard Prelevia par agent, avec alertes automatiques en dessous du seuil.

| Article | Seuil d'alerte | Unité |
| --- | --- | --- |
| Tubes EDTA (NFS, hémoglobine) | 10 | tubes |
| Tubes secs (biochimie) | 10 | tubes |
| Tubes citrate (hémostase) | 5 | tubes |
| Aiguilles de prélèvement | 15 | unités |
| Garrot | 5 | unités |
| Compresses stériles | 20 | sachets |
| Désinfectant (flacon) | 2 | flacons |
| Gants latex (paire) | 20 | paires |
| Étiquettes tubes | 30 | étiquettes |

## 5.4 Module Rapports

Graphiques Recharts à implémenter. Installez la librairie : npm install recharts

| Graphique | Type Recharts | Données affichées |
| --- | --- | --- |
| CA par semaine / mois | LineChart | Somme paiements confirmés par période |
| Sources OCR | PieChart | Répartition AUTO / PATIENT / AGENT / MANUAL |
| Top 10 examens prescrits | BarChart | Comptage par ExamenCatalogue |
| Répartition par commune | BarChart horizontal | Dossiers par commune patient |
| Taux couverture assureurs | BarChart groupé | % couverture par assureur |
| Évolution missions | AreaChart | Nb missions par semaine |

# PHASE 6 — SÉCURITÉ & AUTHENTIFICATION

## 6.1 Login Admin

// server/src/routes/auth.ts

router.post('/login', async (req, res) => {

const { email, password } = req.body

const user = await prisma.user.findUnique({ where: { email } })

if (!user) return res.status(401).json({ error: 'Identifiants invalides' })

const valid = await bcrypt.compare(password, user.password)

if (!valid) return res.status(401).json({ error: 'Identifiants invalides' })

const token = jwt.sign(

{ userId: user.id, role: user.role },

process.env.JWT_SECRET!,

{ expiresIn: '8h' }  // Expire en fin de journée de travail

)

res.json({ token, user: { nom: user.nom, role: user.role } })

})

## 6.2 Matrice des Droits d'Accès

| Module | SUPER_ADMIN | ADMIN | COORDINATEUR | COMPTABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | ✅ Lecture/écriture | ✅ Lecture/écriture | ✅ Lecture seule | ✅ Lecture seule |
| Patients — Création | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Patients — Suppression | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Assurances — Workflow | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Paiements — Validation | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Agents — Gestion | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Stock | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Rapports | ✅ Tous | ✅ Tous | ✅ Opérationnel | ✅ Financier |
| Paramètres système | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |

## 6.3 Règles de Sécurité Obligatoires

- Toutes les routes API (sauf /login) protégées par authMiddleware

- Mots de passe hashés avec bcrypt, facteur de coût minimum 12

- Fichiers S3 en accès privé — URLs signées à durée limitée (1h)

- Rate limiting sur /api/auth/login (max 5 tentatives / 15 min)

- HTTPS obligatoire en production — certificat SSL gratuit Let's Encrypt

- Logs de toutes les actions sensibles (création dossier, paiement, suppression)

- Backup automatique BDD quotidien — rétention 30 jours minimum

- Variables d'environnement jamais commitées dans Git (.gitignore strict)

# PHASE 7 — TESTS & DÉPLOIEMENT

## 7.1 Données de Test (Seed)

// server/prisma/seed.ts — ce qu'il faut créer

// 1 compte SUPER_ADMIN  (admin@prelevia.ci / password: Admin2026!)

// 1 compte ADMIN        (gestionnaire@prelevia.ci)

// 1 compte COORDINATEUR (coordinateur@prelevia.ci)

// 3 agents : Kouassi Bernard, Diallo Fatou, Traoré Moussa

// 20 examens catalogue :

// NFS, Glycémie, TSH, T4 libre, HbA1c, Bilan lipidique,

// Bilan rénal, ECBU, ASAT, ALAT, Créatinine, Urée,

// Acide urique, Ionogramme, GGT, Bilirubine, Albumine,

// Ferritine, Vitamine D, CRP

// 5 assureurs : MUGEFCI, CNPS, NSIA Santé, Sanlam CI, Allianz CI

// 10 patients avec dossiers dans différents statuts

// pour tester tous les modules dès le premier lancement

## 7.2 Ordre de Déploiement en Production

- Déployer la base de données PostgreSQL (Supabase ou Railway)

- Configurer les variables d'environnement sur le serveur

- Déployer le backend Node.js (Railway — plan Starter à ~10$/mois)

- Exécuter npx prisma migrate deploy en production

- Exécuter npx prisma db seed pour les données de référence

- Déployer le frontend React sur Vercel (gratuit)

- Configurer les CORS pour pointer vers le domaine de production

- Tester chaque module de A à Z avec les données de seed

- Former l'équipe admin — démo de 30 minutes suffit

- Monitorer les logs les 48 premières heures

## 7.3 Checklist Finale avant Mise en Production

| Test | Statut | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Login admin fonctionne avec JWT | [ ] À valider | Développeur |
| Création dossier avec OCR bout-en-bout | [ ] À valider | Développeur |
| Workflow assurance 5 étapes complet | [ ] À valider | Développeur |
| Calcul part patient formule exacte | [ ] À valider | Développeur + Admin |
| Encaissement + reçu SMS envoyé | [ ] À valider | Développeur |
| Carte missions live fonctionne | [ ] À valider | Développeur |
| Alertes stock déclenchées | [ ] À valider | Développeur |
| Rapports et graphiques affichés | [ ] À valider | Développeur |
| Accès mobile / tablette (responsive) | [ ] À valider | Développeur |
| Backup BDD automatique configuré | [ ] À valider | Développeur |
| HTTPS actif sur le domaine | [ ] À valider | Développeur |
| Formation équipe admin effectuée | [ ] À valider | Manager |

# PLANNING DE DÉVELOPPEMENT — 8 SEMAINES

| Semaine | Phase | Livrables | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Phase 0 + 1 | Schéma BDD Prisma, API Auth, Login back-office | 5 jours |
| S2 | Phase 2 | API complète : patients, dossiers, agents, missions | 5 jours |
| S3 | Phase 2 + 3 | Service OCR Google Vision, upload S3, SMS Twilio | 5 jours |
| S4 | Phase 3 | Module Patients complet avec flux OCR animé | 5 jours |
| S5 | Phase 4 | Module Assurances — Kanban workflow 5 étapes | 5 jours |
| S6 | Phase 5 | Paiements, calcul automatique, Module Agents + Carte | 5 jours |
| S7 | Phase 5 + 6 | Stock, Rapports Recharts, Sécurité et rôles | 5 jours |
| S8 | Phase 7 | Tests complets, corrections, seed production, déploiement | 5 jours |

Budget infrastructure (développeur solo) : 620 000 à 1 420 000 XOF pour 12 mois d'exploitation (OCR + hébergement + S3 + SMS + comptes développeurs). Économie vs prestataire : 3,5 à 14 millions XOF.

# ANNEXE — CATALOGUE EXAMENS PRELEVIA

## Examens à Créer en Seed

| Code | Nom examen | Catégorie | Tarif min (XOF) | Tarif max (XOF) | Tube |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NFS | Numération Formule Sanguine | Hématologie | 4 500 | 5 500 | EDTA |
| GLY | Glycémie à jeun | Biochimie | 3 000 | 3 500 | Sec / Fluorure |
| LIP | Bilan lipidique complet | Biochimie | 7 500 | 9 000 | Sec |
| TSH | Thyroid Stimulating Hormone | Endocrinologie | 9 000 | 12 000 | Sec |
| T4L | T4 libre | Endocrinologie | 9 000 | 12 000 | Sec |
| HBA | Hémoglobine glyquée (HbA1c) | Diabétologie | 10 000 | 14 000 | EDTA |
| CRE | Créatininémie | Rénologie | 3 500 | 5 000 | Sec |
| URE | Urémie | Rénologie | 3 000 | 4 500 | Sec |
| ECB | ECBU | Infectiologie | 5 000 | 6 500 | Stérile |
| ASA | ASAT (transaminases) | Hépatologie | 3 000 | 4 000 | Sec |
| ALA | ALAT (transaminases) | Hépatologie | 3 000 | 4 000 | Sec |
| GGT | Gamma-GT | Hépatologie | 3 500 | 5 000 | Sec |
| BIL | Bilirubine totale / directe | Hépatologie | 4 000 | 6 000 | Sec |
| ACU | Acide urique | Rhumatologie | 3 000 | 4 500 | Sec |
| CRP | Protéine C Réactive | Inflammation | 4 000 | 6 000 | Sec |
| FER | Ferritine | Carence martiale | 6 000 | 9 000 | Sec |
| VTD | Vitamine D (25-OH) | Ostéologie | 10 000 | 15 000 | Sec |
| ALB | Albuminémie | Nutrition | 4 000 | 6 000 | Sec |
| PAK | Bilan rénal complet | Rénologie | 5 000 | 7 000 | Sec |
| PKG | Bilan complet (package) | Multi | 25 000 | 35 000 | Multi |

PRELEVIA SARL — Yopougon, Abidjan, Côte d'Ivoire

Version 1.0 — Mars 2026 — Document Confidentiel